Реалізація об’єктів запланованих у

Програмі соціально - економічного розвитку

Літинської селищної територіальної громади на 2022 рік

| № з/п | Перелік заходів програми | Стан виконання | Заплановано Місцевий бюджет (тис. грн.) | Реалізовано Місцевий бюджет (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкція обідньої зали їдальні та кухні ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (початкова) по вул. Соборна,42, смт.Літин Літинського району Вінницької області | Виконано | 1473,01 | 1473,01 |
| 2 | Нове будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Кармелюка, 26 в смт.Літин Вінницької області | Не реалізовано | 0 | 0 |
| 3 | «Капітальний ремонт футбольного поля та бігових доріжок центрального стадіону «Колос» в смт_Літин Вінницької області» | Не реалізовано | 5000 | 0 |
| 4 | Співфінансування Регіональної комплексної програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» | Не реалізовано | 200,0 | 0 |
| 5 | Придбання асенізаційного автомобіля використовуючи лізингові або кредитні ресурси банків | Не реалізовано | 1000,0 | 0 |
| 6 | Придбання та встановлення обладнання для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів | Не реалізовано | 200 | 0 |
| 7 | Спроможна громада для молоді Літинщини: зміни заради майбутнього | Не реалізовано | 551 | 0 |
| 8 | Відновлення та збереження культурної спадщини – літературно-меморіального музею М.П. Стельмаха | Не реалізовано | 375,2 | 0 |
| 9 | Виготовлення ПКД "Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для господасько-питного водопостачання смт.Літин, Вінницького р-ну, Вінницький обл." | Не реалізовано | 50,0 | 0 |
| 10 | Реалізація проектів Конкурсу бюджетування за участі громадськості | Не реалізовано | 500 | 0 |
| 11 | Виготовлення ПКД «Нове будівництво їдальні КЗ ЗСО І-ІІ ст. с. Селище Літинської селищної об’єднаної територіальної громади за адресою: вул. Соборна, 2 с. Селище Літинського району Вінницької області» та її експертиза | Не реалізовано | 100,0 | 0 |
| 12 | «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Кармелюка (від буд.1 до буд.№89) в с.Городище Літинського району Віницької області» | Не реалізовано | 335,13 | 0 |
| 13 | «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Польова в с.Івча, Літинського району Вінницької області» | Не реалізовано | 290,47 | 0 |
| 14 | «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул..Шульги (від буд.№1 до буд.№15) вул..Галіча (від буд. №1 до буд.№4) вул. Шевченка в с.Садове, Літинського району, Вінницької області» | Не реалізовано | 493,7 | 0 |
| 15 | «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Свято-Миколаївська в смт.Літин, Літинського району Вінницької області» | Не реалізовано | 398,0 | 0 |
| 16 | «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду між с. Малинівка та с. Балин, Вінницького району Вінницької області» | Не реалізовано | 500,0 | 0 |
| 17 | Розроблення Генерального плану та плану зонування території смт Літин Вінницького району Вінницької області, рецензія даної документації | Не реалізовано | 450,0 | 0 |
| 18 | Рецензія Генерального плану та плану зонування території с. Білозірка Вінницького району Вінницької області | Не реалізовано | 8,0 | 0 |
| 19 | Виготовлення, перерахунок проектно-кошторисних документацій та їх експертизи | Частково виконано | 350,0 | 49,12 |
| 20 | Експертно-грошова оцінка земельних ділянок смт.Літин на території Літинської селищної ради Вінницької області. | Частково виконано | 5 | 2,4 |
| 21 | Заходи з землеустрою. | Частково виконано | 200 | 20 |
| 22 | Природоохоронні заходи місцевого значення | Не реалізовано | 100 | 0 |
|  | ВСЬОГО |  | 12506,50 | 1544,53 |